## Slide 1: Διαχείριση αρχειακών εγγράφων (Θ)
Ενότητα 12: Αξιολόγηση & Εφαρμογή Έργου
Δρ. Ευγενία Βασιλακάκη
Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης
Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας
Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά | Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

## Slide 2: Περιεχόμενα
Διαδικασία Ενσωμάτωσης “Διαχείρισης Εγγράφων”.
Επιμέρους Στάδια.
Επιμέρους Εργαλεία.
Notes: 1

## Slide 3: Διαδικασία ενσωμάτωσης αρχών (Διαχείρισης εγγράφων)
Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει πέντε (5) στάδια, αλλά και επιμέρους εργαλεία.
Συγκεκριμένα τα στάδια αυτά είναι:
Προετοιμασία/ Προπαρασκευή (Project Preparation).
Διαχείριση Έργου (Project Management).
Συλλογής Στοιχείων (Data Collection).
Ανάλυση Έργου (Project Analysis).
Αξιολόγηση και Εφαρμογή Έργου (Project Evaluation and Implementation).
Notes: 2

## Slide 4: Αξιολόγηση (Project Evaluation) 1/7
Το στάδιο της Αξιολόγησης ακολουθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση του σταδίου της Ανάλυσης.
Προϋποθέτει τη δημιουργία ενός σχεδίου που θα καταγράφει αναλυτικά τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την εφαρμογή του “Προγράμματος Διαχείρισης Εγγράφων”.
Καταγράφονται:
Τα επιμέρους στάδια.
Οι επιμέρους εργασίες του κάθε σταδίου.
Τα άτομα που θα ασχοληθούν με την κάθε εργασία.
Τυχόν υλικό που θα απαιτηθεί.
Notes: 3

## Slide 5: Αξιολόγηση (Project Evaluation) 2/7
Το σχέδιο αφορά:
Στην Εγκατάσταση του ηλεκτρονικού συστήματος ή την παραμετροποίηση του υπάρχοντος συστήματος.
Στην εκπαίδευση του προσωπικού στις νέες διαδικασίες και στη συμπλήρωση των νέων ή τροποποιημένων εγγράφων.
Στην εκπαίδευση του προσωπικού στο νέο τρόπο τήρησης του τρέχοντος αρχείου (αρχειοθέτηση και οργάνωση των φακέλων τους).
Notes: 4

## Slide 6: Αξιολόγηση (Project Evaluation) 3/7
Η Αξιολόγηση του “Προγράμματος Διαχείρισης Εγγράφων” πραγματοποιείται:
Κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης του προσωπικού.
Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.
Notes: 5

## Slide 7: Αξιολόγηση (Project Evaluation) 4/7
Κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης του προσωπικού.
Καταγράφονται:
Προτάσεις για περαιτέρω παραμετροποίηση.
Προβλήματα στον τρόπο που υλοποιήθηκε η διαδικασία.
Κενά στη διαδικασία που πρέπει να συμπληρωθούν.
Περαιτέρω βήματα στον τρόπο διεκπεραίωσης μιας εργασίας.
Notes: 6

## Slide 8: Αξιολόγηση (Project Evaluation) 5/7
Με την ολοκλήρωση των εκπαιδεύσεων ο Υπεύθυνος του Έργου συντάσσει αναφορά προς τη Διοίκηση.
Η Αναφορά περιλαμβάνει:
Ενημέρωση σχετικά με την ολοκλήρωση του σταδίου εκπαίδευσης του προσωπικού.
Ενημέρωση σχετικά με τα τυχόν προβλήματα που προέκυψαν.
Περιγραφή των τροποποιήσεων που πραγματοποιήθηκαν και προέκυψαν από την εκπαίδευση του προσωπικού.
Ενημέρωση σχετικά με τα βήματα που θα ακολουθήσουν.
Notes: 7

## Slide 9: Αξιολόγηση (Project Evaluation) 6/7
Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης.
  Επαναξιολογείται το κείμενο του “Προγράμματος Διαχείρισης Εγγράφων”.
  Συμπληρώνονται οι τροποποιήσεις ή οι αλλαγές που προέκυψαν από τις εκπαιδεύσεις και την πρακτική εφαρμογή του “Προγράμματος Διαχείρισης Εγγράφων”.
  Συντάσσεται το νέο κείμενο του “Προγράμματος Διαχείρισης Εγγράφων”.
Notes: 8

## Slide 10: Αξιολόγηση (Project Evaluation) 7/7
Κριτήρια:
Ο υπολογισμός του κόστους (αρχική εκτίμηση, κόστος για εφαρμογή και τελική υιοθέτηση).
Η δυνατότητα παραμετροποίησης του Προγράμματος, αλλά και του συστήματος, ώστε να συμπεριλαμβάνει και τις μελλοντικές ανάγκες του Οργανισμού.
Η ανταπόκριση του συστήματος σε διαφόρους κινδύνους όπως η κλοπή, το μπλοκάρισμα, η απώλεια δεδομένων.
Η διαθεσιμότητα της πληροφορίας όταν αυτή χρειάζεται.
Η αξιοπιστία της Ομάδας Έργου να προσφέρει περαιτέρω εκπαίδευση και καθοδήγηση στη περίπτωση που χρειαστεί.
Notes: 9

## Slide 11: Εφαρμογή Έργου (Project Implementation) 1/6
Το νέο κείμενο σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του σταδίου της Αξιολόγησης.
Η αναφορά θα περιλαμβάνει:
Περίληψη : μια σύντομη περίληψη σχετικά με το έργο και τις πτυχές του.
Σκοπός : ποιες οι ανάγκες που κλήθηκαν να καλυφθούν, ποιοι οι σκοποί που έπρεπε να εξυπηρετηθούν.
Μεθοδολογία : τα στάδια και οι επιμέρους εργασίες των σταδίων που ακολουθήθηκαν για την ολοκλήρωση του “Προγράμματος Διαχείρισης Εγγράφων”.
Notes: 10

## Slide 12: Εφαρμογή Έργου (Project Implementation) 2/6
Η αναφορά θα περιλαμβάνει:
Αποτελέσματα : ποια προβλήματα εντοπίστηκαν και πως αντιμετωπίστηκαν με βάση τους σκοπούς και τις προϋποθέσεις που τέθηκαν.
Ανάλυση : πως διαμορφώθηκε το κείμενο του “Προγράμματος Διαχείρισης Εγγράφων”.
Συμπεράσματα : πρόταση τρόπων για την πρακτική εφαρμογή και υιοθέτηση του Προγράμματος από το προσωπικό για τη διεκπεραίωση των καθημερινών εργασιών του.
Notes: 11

## Slide 13: Εφαρμογή Έργου (Project Implementation) 3/6
Η επιτυχή εφαρμογή του Προγράμματος εξαρτάται:
Από το πόσο ρεαλιστικές είναι οι λύσεις που προτάθηκαν.
Από την αποδοχή ή όχι από το προσωπικό:
  κατά πόσο έχουν συνειδητοποιήσει την ανάγκη αλλαγής.
  το κατά πόσο οι νέες λύσεις καλύπτουν τις ανάγκες τους και όντως κάνουν καλύτερη την καθημερινή διεκπεραίωση των εργασιών τους.
  το κατά πόσο είναι ανοικτοί στις νέες προτάσεις.
Από την υποστήριξη που θα έχει από τη Διοίκηση.
Notes: 12

## Slide 14: Εφαρμογή Έργου (Project Implementation) 4/6
Πρακτικές συμβουλές:
Αν υιοθετηθεί από ένα τμήμα τότε θα αναγκαστούν να το υιοθετήσουν και τα υπόλοιπα τμήματα.
Θα πρέπει να εντοπιστεί το τμήμα εκείνο του Οργανισμού που έχει τη περισσότερη ισχύ ή που έχει πρωταρχικό ρόλο στη διεκπεραίωση των καθημερινών εργασιών.
Θα πρέπει να πεισθούν οι υπάλληλοι και να το υιοθετήσουν ώστε να αναγκαστούν και οι υπόλοιποι να ακολουθήσουν.
Notes: 13

## Slide 15: Εφαρμογή Έργου (Project Implementation) 5/6
Η διατήρηση του ελέγχου της ροής εφαρμογής του Προγράμματος και η καθημερινή εποπτεία και καθοδήγηση των υπαλλήλων συμβάλλουν στην επιτυχή εφαρμογή του Προγράμματος.
Ο έλεγχος θα πρέπει να διατηρείται ακόμα και όταν διαφαίνεται ότι το Πρόγραμμα έχει θετικά αποτελέσματα και έχει υιοθετηθεί από τους υπαλλήλους.
Notes: 14

## Slide 16: Εφαρμογή Έργου (Project Implementation) 6/6
Με την ολοκλήρωση του έργου, αποστέλλεται μία τελική αναφορά που αφορά:
Στην αναλυτική καταγραφή των προτάσεων που θα συμβάλλουν στη διαρκή εφαρμογή και υιοθέτηση του Προγράμματος Διαχείρισης Εγγράφων.
Notes: 15

## Slide 17: Αξιολόγηση & Εφαρμογή Έργου (Project Evaluation & Implementation)
Συμπεράσματα
Το στάδιο της Αξιολόγησης συμβάλλει στην τελειοποίηση του Προγράμματος Διαχείρισης εγγράφων.
Αυτό με τη σειρά του συμβάλλει στην επιτυχή εφαρμογή του Προγράμματος.
Υπάρχουν μια σειρά από κριτήρια που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την αξιολόγηση του κειμένου του Προγράμματος, αλλά και της πρακτικής εφαρμογής του.
Η επιτυχή εφαρμογή και υιοθέτηση των αλλαγών εξαρτάται από την αποδοχή του Προγράμματος από το προσωπικό, αλλά και την υποστήριξη που θα έχει από τη Διοίκηση.
Notes: 16

## Slide 18: Βιβλιογραφία
Bantin, P.C. (2008). Understanding data and information systems for recordkeeping. London: Neal- Schuman.
Cox, R.J. (2001). Managing records as evidence and information. US: Greenwood.
Hare, C. and McLeod, J. (2004). How to manage records in the e-environment. London: Routledge.
Penn, I.A., Pennix, G.B. and Coulson, J. (1996). Records management handbook. Cambridge: Gower.
Read, J. and Ginn, M.L. (2008). Records Management. US: South Western Cengage Learning.

## Slide 19: Τέλος Ενότητας

## Slide 20: Σημειώματα

## Slide 21: Σημείωμα Αναφοράς
Copyright Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας, Ευγενία Βασιλακάκου 2014. Ευγενία Βασιλακάκου. «Διαχείριση αρχειακών εγγράφων (Θ). Ενότητα 12: Αξιολόγηση & εφαρμογή έργου». Έκδοση: 1.0. Αθήνα 2014. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση: ocp.teiath.gr.

## Slide 22: Σημείωμα Αδειοδότησης
Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό. Οι όροι χρήσης των έργων τρίτων επεξηγούνται στη διαφάνεια «Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων».
Τα έργα για τα οποία έχει ζητηθεί άδεια αναφέρονται στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».
[1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:
που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο
που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο
που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο
Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

## Slide 23: Επεξήγηση όρων χρήσης έργων τρίτων
Δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, παρά μόνο εάν ζητηθεί εκ νέου άδεια από το δημιουργό.
©
διαθέσιμο με άδεια CC-BY
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-SA
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου και η δημιουργία παραγώγων αυτού με απλή αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού, και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού
και διάθεση του έργου ή του παράγωγου αυτού με την ίδια άδεια.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η δημιουργία παραγώγων του έργου.
διαθέσιμο με άδεια CC-BY-NC-ND
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου με αναφορά του δημιουργού.
Δεν επιτρέπεται η εμπορική χρήση του έργου και η δημιουργία παραγώγων του.
διαθέσιμο με άδεια
CC0 Public Domain
διαθέσιμο ως κοινό κτήμα
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
Επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου, η δημιουργία παραγώγων αυτού και η εμπορική του χρήση, χωρίς αναφορά του δημιουργού.
χωρίς σήμανση
Συνήθως δεν επιτρέπεται η επαναχρησιμοποίηση του έργου.

## Slide 24: Διατήρηση Σημειωμάτων
Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:
  το Σημείωμα Αναφοράς
  το Σημείωμα Αδειοδότησης
  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων
μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

## Slide 25: Χρηματοδότηση
Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στo πλαίσιo του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.
Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Αθήνας» έχει χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.
Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.